# PROPOSTA COMERCIAL

## Consultoria Estratégica em Inteligência Artificial

Para: Cau Chocolates
A/C: Sra. Renata Feffer

De: V-Ray Consultoria
Data: 01 de Dezembro de 2025

## 1. APRESENTAÇÃO

A V-Ray é uma consultoria especializada em soluções de Inteligência Artificial e Engenharia de Dados. Fundada por engenheiros da computação formados pelo Insper, combinamos rigor técnico com visão estratégica de negócios.

Nossos fundadores são também criadores da Insper AI, a liga estudantil de Deep Learning do Insper, e possuem certificações em cursos renomados de Machine Learning e IA, incluindo as especializações do professor Andrew Ng (Stanford/DeepLearning.AI).

### Equipe

| Nome | Cargo | Formação |
| --- | --- | --- |
| Vitor Salomão | CEO | Engenharia da Computação - Insper |
| Rafael Rayes | CTO | Engenharia da Computação - Insper |

## 2. CONTEXTO E OPORTUNIDADE

A Cau Chocolates é referência em chocolates artesanais de alta qualidade, com uma base de clientes fiéis construída ao longo de anos de excelência. Durante esse período, a empresa acumulou um volume significativo de dados de clientes e transações através do sistema OMIE.

Identificamos uma oportunidade estratégica: esses dados, hoje subutilizados, podem ser transformados em inteligência acionável para fortalecer ainda mais o relacionamento com os clientes.

### Principais Dores Identificadas

- Ausência de um sistema inteligente de fidelização de clientes

- Falta de personalização na comunicação e ofertas

- Dados históricos não sendo aproveitados para insights estratégicos

- Inexistência de CRM com capacidades preditivas

- Oportunidades de relacionamento sendo perdidas (ex: atendimento fora do horário comercial)

## 3. NOSSA PROPOSTA

Propomos um processo completo de consultoria em Inteligência Artificial, estruturado em 4 fases, para empoderar a Cau Chocolates com soluções que transformem dados em relacionamentos mais fortes e rentáveis.

### Visão Geral das Fases

| Fase | Duração Estimada | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| 1. Diagnóstico | 4 semanas | Mapear oportunidades e gargalos |
| 2. Estudo | 3 semanas | Definir soluções técnicas viáveis |
| 3. Implementação | 8 semanas | Desenvolver e implantar soluções |
| 4. Acompanhamento | 1 mês | Garantir adoção e resultados |

Duração total estimada: 4 a 5 meses

## 4. DETALHAMENTO DAS FASES

### FASE 1: DIAGNÓSTICO

Duração: 4 semanas

Realizaremos uma imersão completa na operação da Cau Chocolates para identificar oportunidades de aplicação de IA com foco no relacionamento com clientes.

#### Atividades

- Imersão presencial na loja e observação de processos

- Entrevistas estruturadas com a equipe

- Análise do sistema OMIE e qualidade dos dados disponíveis

- Mapeamento da jornada do cliente

- Identificação de gargalos operacionais

#### Entrega

Documento estratégico completo contendo todas as oportunidades, gargalos e falhas identificadas, classificadas em:

| Critério | Descrição |
| --- | --- |
| Problema | Descrição clara da dor ou oportunidade |
| AI Resolve? | Avaliação se IA é a solução adequada |
| Justificativa | Fundamentação técnica e de negócio |
| Alinhamento Estratégico | Conexão com objetivos da Cau |
| Impacto/Esforço | Matriz de priorização |

#### Alinhamento Contínuo

Durante todo o diagnóstico, manteremos comunicação constante com a Cau Chocolates. Ao final, a empresa valida quais problemas deseja priorizar para as próximas fases.

### FASE 2: ESTUDO DE VIABILIDADE

Duração: 3 semanas

Com base nos problemas priorizados pela Cau, realizaremos estudo técnico aprofundado para definir as melhores soluções.

#### Atividades

- Refinação técnica dos problemas selecionados

- Análise de viabilidade de dados e modelos

- Comparação de abordagens (modelos preditivos, RAGs, LLMs, classificadores)

- Definição de arquitetura das soluções

- Elaboração de roadmap de implementação

#### Possíveis Soluções a Estudar

- Sistema de recomendação personalizada de produtos

- Geração de perfil de clientes

- CRM inteligente com segmentação automática de clientes

- Chatbot no WhatsApp para atendimento (ex: fora do horário comercial)

- Previsão de demanda e comportamento de compra

- Campanhas automatizadas de reengajamento

#### Entrega

- Documento de design técnico

- Relatório de viabilidade de dados e modelos

- Roadmap de desenvolvimento e implantação

- Plano de medição de impacto

- Proposição de soluções

### FASE 3: IMPLEMENTAÇÃO

Duração: 8 semanas (por solução)

Desenvolvemos internamente todas as soluções aprovadas, sem dependência de ferramentas de terceiros.

#### Atividades

- Engenharia e integração de dados (pipelines ETL/ELT)

- Desenvolvimento e treinamento de modelos de IA

- Criação de APIs, dashboards e integrações

- Testes de usabilidade, performance e escalabilidade

- Implantação em ambiente de produção

#### Entregas

- Ambiente de produção operando com IA integrada

- Modelos de IA validados e documentados

- Pipelines de dados implementados e monitorados

- Relatório de acompanhamento e ajustes realizados

- Dashboard de indicadores de performance e impacto

#### Importante

- Todas as soluções são desenvolvidas sob medida para a Cau

- Implantação gradual, sem interromper operações atuais

- Custos de infraestrutura (cloud, licenças) são bancados pela V-Ray

### FASE 4: ACOMPANHAMENTO

Duração: 1 mês

Período dedicado a garantir a adoção das soluções e alcance dos resultados esperados.

#### Atividades

- Treinamento da equipe nas novas ferramentas

- Monitoramento de métricas de sucesso

- Ajustes finos baseados em feedback

- Documentação de processos

## 5. SUPORTE PÓS-PROJETO

Acreditamos que uma parceria de verdade não termina na entrega. Por isso, após a conclusão do acompanhamento, a V-Ray oferece suporte técnico gratuito e permanente para todas as soluções implementadas. Isso inclui a correção de eventuais bugs sem custo adicional, pelo tempo que a Cau Chocolates utilizar as ferramentas.

Durante o primeiro ano após a entrega, também realizamos melhorias nas soluções sem custo, garantindo que elas evoluam junto com as necessidades do negócio. Após esse período, novas funcionalidades ou expansões significativas poderão ser desenvolvidas mediante consulta.

## 6. CRONOGRAMA PROPOSTO

### Opção A: Início Imediato

| Fase | Período |
| --- | --- |
| Diagnóstico | Dezembro/2025 |
| Estudo | Janeiro/2026 (remoto) |
| Implementação | Fevereiro-Março/2026 |
| Acompanhamento | Abril/2026 |

### Opção B: Início em 2026

| Fase | Período |
| --- | --- |
| Diagnóstico | Fevereiro/2026 |
| Estudo | Março/2026 |
| Implementação | Março-Maio/2026 |
| Acompanhamento | Maio-Junho/2026 |

O cronograma pode ser ajustado conforme disponibilidade e preferência da Cau Chocolates.

## 7. POR QUE A V-RAY?

✓ Especialização técnica: Engenheiros da computação com formação sólida e certificações em IA/ML

✓ Visão de negócio: Não somos apenas técnicos; entendemos que tecnologia deve gerar valor real

✓ Desenvolvimento próprio: Todas as soluções são criadas sob medida, sem dependência de terceiros

✓ Compromisso de longo prazo: Suporte permanente e gratuito demonstra nossa confiança nas entregas

✓ Custos transparentes: Infraestrutura e licenças por nossa conta, sem surpresas

✓ Abordagem consultiva: Validação contínua garante que só investimos no que faz sentido para a Cau

## 8. PRÓXIMOS PASSOS

- Aprovação desta proposta pela Cau Chocolates

- Assinatura do termo de início do Diagnóstico

- Agendamento da imersão na loja

- Início dos trabalhos conforme cronograma escolhido

## 9. DISPOSIÇÕES GERAIS

- Informações compartilhadas durante o projeto serão tratadas com confidencialidade

- A propriedade intelectual das soluções desenvolvidas será da Cau Chocolates após quitação

V-Ray Consultoria

Vitor Salomão
CEO

Rafael Rayes
CTO

Dados da Empresa

RAFAEL CURY RAYES LTDA
CNPJ: 63.587.831/0001-21
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510
Sala 61, Edifício JK Financial Center
São Paulo - SP

Contato:
rafa@rayes.com.br
vitorassissalomao05@gmail.com

Proposta elaborada com base nas necessidades identificadas da Cau Chocolates e nas capacidades da V-Ray Consultoria.